三水发〔2024〕14号

三门峡市水利局关于

印发《全市生态环境领域涉水重点问题

专项整治方案》的通知

各县（市、区）水利局，城乡一体化示范区农业农村局、经济开发区向阳街道办、现代服务业开发区建设管理部，局有关科室、单位:

根据《三门峡市生态环境保护委员会办公室关于开展全市生态环境领域重点问题专项整治行动的通知》（三环委办〔2024〕9号）要求，经研究，市水利局制定了《全市生态环境领域涉水重点问题专项整治方案》，请按照相关要求，认真贯彻落实。

2024年6月15日

全市生态环境领域涉水重点问题专项整治方案

为全面补齐生态环境问题短板，进一步深入排查全市生态环境领域涉水重点问题，根据《三门峡市生态环境保护委员会办公室关于开展全市生态环境领域重点问题专项整治行动的通知》（三环委办〔2024〕9号）要求，制定本方案。

一、整治范围

（一）全市所有河道、水库、灌溉干支渠、水工程；

（二）全市所有直接从地表或者地下直接取水的各类取用水户。

二、整治内容

（一）河道及沿岸垃圾清理专项整治

重点排查拦河水闸、水坝、水库、跨河桥梁周边、排水口附近、重要公路沿线和过城镇村镇河道水面漂浮物、岸坡垃圾等清理是否到位；排查河道和灌溉渠道堵塞、淤积等问题；排查河道管理范围内乱堆、乱占、乱采、乱建等“四乱”违法行为。

（二）“四水四定”排查问题专项整治

重点排查辖区内水资源“双控”目标越线问题；排查是否存在违规取水，是否擅自改变取水用途、违规挤占基本生态用水和农田灌溉合理用水等。

三、整治标准

（一）河道及沿岸垃圾清理专项整治标准

拦河水闸、水坝、水库、跨河桥梁周边、排水口附近、重要公路沿线和过城镇村镇河道干净整洁，水面无漂浮物、岸坡无垃圾；河道和灌溉渠道无堵塞、无淤积，行洪排水通畅；依法依规处理河道、水库管理范围内乱堆、乱占、乱采、乱建等“四乱”问题。

（二）“四水四定”排查问题专项整治标准

各县（市、区）用水总量和强度符合“双控”目标；依法处理违规取水、擅自改变取水用途、违规挤占基本生态用水和农田灌溉合理用水等涉水违法违规问题。

四、工作要求

（一）提高政治站位

各县（市、区）要深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，按照市委市政府有关部署要求，一以贯之强化河长制，坚持“四水四定”原则，坚决扛牢黄河流域生态保护和高质量发展政治责任，坚决做好全市生态环境领域涉水重点问题排查、认定和整改工作。

（二）深入排查整改

各县（市、区）要主动作为，对照专项整治内容，成立工作专班，聚焦中央和省委巡视、生态环境保护督察、审计交办、媒体曝光和群众反映强烈的涉水问题，举一反三，认真组织辖区内生态环境领域涉水问题的全面排查和问题整改。要坚持目标导向、问题导向，能够立即整改的要立行立改，不能够立即整改的，要明确整改措施、责任单位、责任人和完成时限，要依照《黄河保护法》、《河道管理条例》、《河南省取水许可管理办法》等法律法规，依法依规整改，逐一销号落实。各县（市、区）应于每日16点前将排查情况和发现问题情况报市水利局，每月14日、29日前将排查清单和问题台账经主管领导审核签字并盖章后报市水利局。

（三）建立长效机制

各县（市、区）要针对发现的问题，剖析问题产生的根源，制定针对性的对策措施，修订完善相关政策制度，建立健全防范河湖库“四乱”、违规审批、违法取水等问题的长效机制，加强监督检查和执法检查，有效补齐生态环境领域涉水重点工作短板。

- 附件：1.全市生态环境领域涉水重点问题专项整治专班名

- 单

- 2.XX县（市、区）生态环境领域涉水重点问题专

- 项整治排查清单

- 3.XX县（市、区）生态环境领域涉水重点问题专

- 项整治问题台账

- 4.三门峡市生态环境保护委员会办公室关于开展全市生态环境领域重点问题专项整治行动的通知

联 系 人：王斌       朱锐萍

联系方式：2808037    2808121

联系邮箱：smxhz8048@163.com  smxsszk@126.com

附件1

全市生态环境领域涉水重点问题专项整治

专班名单

- 牵头单位：三门峡市水利局

- 牵头领导：郭来法   市水利局二级调研员

- 李清君   市水利局二级调研员

- 工作人员：韩建波   市水利局水政科负责人

- 王新志   市水利局农水科负责人

- 杨光辉   市水利局建管科负责人

- 张晨旭   市河湖事务中心主任

- 刘书定   市水旱灾害防御中心负责人

- 梅文博   市水利局河长科负责人

- 朱锐萍   市水利局水政科工程师

- 王  斌   市水利局河长科科员

## 附件2

XX县（市、区）生态环境领域涉水重点问题专项整治排查清单

填报单位（公章）：                              填报日期：          年      月      日

| ## 序号 | ## 排查地点 | ## 企业名称/ ## 河库等名称 | ## 问题类型 | ## 是否存在问题 | ## 问题描述 | ## 责任单位、责任人 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ## …… |  |  |  |  |  |  |  |

## 联系人：                                              联系方式：

## 附件3

## XX县（市、区）生态环境领域涉水重点问题专项整治问题台账

填报单位（公章）：                               填报日期：          年      月      日

| ## 序号 | ## 地点 | ## 问题类型 | ## 整改措施 | ## 整改进展情况 | ## 责任单位、责任人 | ## 完成时限 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ## …… |  |  |  |  |  |  |  |

## 联系人：                                              联系方式：

抄报：三门峡市生态环境保护委员会办公室

抄送：各县（市、区）人民政府，城乡一体化示范区、经济开发区、现代服务业开发区管理委员会

三门峡市水利局办公室                    2024年6月15日印发